贵州省严防九类非煤矿山生产安全事故及小型露天矿山专项整治工作方案

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想。坚持以人为本、科学发展的思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神，进一步加强非煤矿山安全生产基础建设，切实减少事故，遏制较大事故，全面提升非煤矿山本质安全水平。

（二）工作目标。通过开展专项整治，实现以下工作目标：一是督促各地深入开展隐患排查治理工作，建立隐患登记档案，重大隐患实行挂牌督办，严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、井喷失控和硫化氢中毒等九类事故，保持事故起数和死亡人数双下降态势;二是加大全省非煤矿山整顿关闭工作和砂石土矿山清理整顿工作推进力度;三是推动10个重点县（区）安全生产攻坚克难工作。

二、组织机构

成立贵州省严防九类非煤矿山生产安全事故及小型露天矿山专项整治工作领导小组（领导小组办公室设在安监一处），负责全省严防九类非煤矿山生产安全事故及小型露天矿山专项整治工作的具体组织实施。

组  长：李钢平  省安全生产监管局总工程师

副组长：李立奎  省安全监管局安监一处负责人

成  员：赵承志  省安全监管局安监一处副处长

张  勤  省安全监管局执法总队副总队长

尹  虹  省安全监管局安监一处副调研员

张玉燚  省安全监管局安监一处主科

谢雪峰  省安全监管局安监一处主科

邱  宁  省安全监管局执法总队主科

崔  磊  省安全监管局执法总队副科

顾亮业  省安全监管局执法总队副科

何永成  省安全监管局安监一处科员

各级安全监管部门也要相应成立严防九类非煤矿山生产安全事故及小型露天矿山专项整治工作领导小组。

三、整治工作重点和具体内容

（一）整治工作的重点。

整治工作重点是严防九类非煤矿山生产安全事故的发生和小型露天矿山清理整顿工作。

（二）整治的内容。

1、督促非煤矿山企业根据《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（见附件1）要求，针对中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、井喷失控和硫化氢中毒等九类事故开展隐患排查治理工作。组织技术人员或聘请专家全面自查各类事故隐患，把隐患整改责任落实到部门、班组、岗位和所有从业人员，切实做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

2、贯彻落实《省人民政府办公厅关于转发省安全监管局等部门贵州省2012-2015年金属非金属矿山整顿关闭工作方案的通知》和《省人民政府办公厅关于加强砂石土资源开发管理的通知》情况，严格实施规划管控，严格控制矿山数量，划定砂石土禁采区，提升矿山生产规模，严格按开采规范开采，确保安全生产。

3、贯彻落实《贵州省金属非金属矿山10个重点县（区）安全生产攻坚克难工作方案》情况，攻坚克难工作目标任务、进度安排、责任分工，建立工作机制，示范矿山企业建设情况。

4、贯彻落实《省安全监管局等七部门关于印发贵州省深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》情况，危库、病库、“三边库”、“头顶库”隐患排查治理情况。

四、实施步骤（分三个阶段）

（一）第一阶段。（2014年7月15日-8月15日）

1、准备阶段（2014年7月中旬）

全面部署专项整治工作，各级安全监管部门要制定严防九类非煤矿山生产安全事故的发生和小型露天矿山专项整治的具体工作方案，明确目标、时限、计划。

- 企业自查自纠阶段（2014年7月15日-8月15日）

各非煤矿山企业要组织技术人员或聘请专家，严格按照《非煤矿山事故防范措施专项检查表》（见附件2），全面开展自查；对检查发现的事故隐患要制定专项整治方案，把隐患整改责任落实到部门、班组、岗位和所有从业人员，做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保事故隐患整改落实到位，并建立事故防范措施专项检查整治档案。

（二）第二阶段。（2014年8月15日至2014年10月15日）

各县（区）安全监管部门要在各非煤矿山企业自查自纠基础上，认真按照《非煤矿山事故防范措施专项检查表》（见附件2）对辖区内的非煤矿山企业逐一进行检查，实行谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场。各市（州）安全监管部门要按照不低于30%的比例对所属县（区）的非煤矿山企业事故防范措施落实情况进行抽查，省安全监管局将对各地工作开展情况进行重点督查。

各县（区）安全监管部门对发现的安全隐患要责令限期整改，对整改后达不到要求的，要责令停产整顿；对停产整顿后，经治理仍达不到基本安全生产条件的，要提请当地政府依法予以关闭。

（三）第三阶段。（2014年10月15日至2014年10月31日）

各级安全监管局对本地区严防九类非煤矿山生产安全事故落实情况和小型露天矿山专项整治工作情况进行复查。

五、工作措施

- 加强组织领导，切实落实责任。各级安全监管部门和非煤矿山企业要高度重视专项整治工作，牢固树立安全生产“红线”意识，切实履行非煤矿山安全生产工作责任制；要制定切实可行的专项整治工作方案，成立组织领导机构，加强对专项整治工作的领导；要把工作任务逐级分解，责任落实到人，各司其职，各负其责，全面按时完成专项整治工作任务。

（二）各非煤矿山企业要认真执行各项安全生产制度，采取各种方式组织员工认真学习，让每一位从业人员知晓明白《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿矿山生产安全事故的通知》内容，认真贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》（国家安全监管总局令第67号）等各项要求，真正把事故防范措施落到实处。

各非煤矿山企业要切实落实安全生产主体责任，对照严防九类非煤矿山生产安全事故的措施，认真开展自查自纠，对查出的问题和隐患要逐项登记，安全隐患排查治理要做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。

- 严厉打击违法违规行为。

1、专项整治督查组对督查的县（区）露天采石场随机抽查不低于3个，发现不按设计或开采方案自上而下（分层）开采、违规一面墙开采的，暂扣安全生产许可证，一律责令停工停产整顿，一律按上限处罚，限期整改。对整改后仍然达不到基本安全生产条件的或生产现场无法按设计或开采方案作业的，要提请当地人民政府依法落实关闭。对露天采石场“打非治违”不力，县（区）辖区内发现3个以上违规一面墙开采行为的，省、市（州）安全监管局要约谈当地安全监管部门负责人，并给予通报。

2、对地下矿山未认真执行机械通风规定，未设置两个安全出口或出口不畅, 未采取有效安全措施防范中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌等事故，以及未按设计要求采取有效措施防范采空区坍塌的，按“四个一律”要求从严从重处理。

3、对尾矿库超量储存、排洪设施带病、坝体超过设计坝高、超设计储存尾矿、违规排放尾矿运行作为重点开展专项整治，严肃查处证照和手续不全的生产运营的尾矿库，一经发现，要按照相关规定从严从重处理。对长期停用的尾矿库，要落实责任单位和责任人按国家规定履行闭库手续。对尾矿库隐患治理不力的地区，要给予通报。

（四）充分发挥非煤矿山联席会议制度作用，加强部门联动，联合执法，对非煤矿山实行动态监测。对停产整顿的矿山，要及时通报公安、国土、电力等部门，实现闭合执法。对砂石土资源清理整顿的矿山，安监部门要及时注销安全生产许可证，及时将关闭名单上报省局。

（五）强化信息报送工作，请各市（州）安全监管部门于每月

5日前报上月专项检查工作进展情况（见附件3），并于2014年10月31日前将专项整治工作总结情况报省安全监管局监管一处（联系人：张玉燚，传真电话：0851-6891251）。

附件：1.国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知；

2.非煤矿山事故防范措施专项检查表；

3.非煤矿山安全生产专项检查工作情况统计表。